关于印发《宿迁市住房和城乡建设局行政审批“超时即办”实施方案》的通知

各县（区）住房和城乡建设局，市各开发区、新区、园区建设局，局各部门、各单位：

为贯彻落实市“营商环境提升年”工作要求，服务打造全市一流营商环境，我局制定了《宿迁市住房和城乡建设局行政审批“超时即办”实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

宿迁市住房和城乡建设局

2025年9月28日

宿迁市住房和城乡建设局行政审批

“超时即办”实施方案

为深入推进“放管服”改革，优化全流程在线审批，进一步规范工程建设项目行政审批行为，切实提高审批效率，杜绝逾期审批和不作为、慢作为发生，现结合住房城乡建设工作实际，制定本方案。

一、适用范围

本方案适用于我市中心城区范围内所有新建、改建、扩建工程项目，主要是房屋建筑和市政基础设施等工程。

二、主要内容

超时默认制是指行政审批事项办理部门在超过默认审批时限内未能办结，视为该部门默认审批事项通过审批，应当在超时默认之日起1个工作日内出具审批通过的意见，并进入下一个审批流程，因超时默认审批产生的责任后果由超时默认的部门负责。具体情况如下：

（一）因办理部门自身责任，无正当理由超过超时默认审批时限未能办结的；

（二）无正当理由对申请人的合法申请不予受理的；

（三）在超时默认审批时限内，审批结果未及时告知申请人的。

三、工作机制

申请人在申报时，由综合服务窗口或办理部门一次性告知审批材料清单审查要点、办事流程，指导申请人填报。申请材料不齐全或不符合法定要求的，相关审批部门应当一次性告知存在问题并指导申请人完善材料并受理，即开始审批计时。

由局行政审批部门牵头，对重大项目靠前服务，确保每个项目至少一名帮办代办专员全过程服务。主要负责提供政策咨询，对各审批环节进行业务指导；与申请人及审批事项办理部门建立沟通渠道，并全程跟踪项目审批进展，提醒、催促相关审批经办人员在超时默认审批时限内办结申请事项；收集、统计、分析各办理部门办理情况等。

四、相关要求

（一）坚持上下联动。局相关部门和单位要主动与各有关部门开展上下联动，建立健全行政审批绿色通道，加强沟通协调，对上级部门开展的听证、评审、审批等及时出具属地意见，力促审批事项加快办理。

（二）建立亮灯预警机制。相关审批系统嵌入“亮灯”模块，对重大项目的审批实行全链条在线监督。对按时完成审批的事项亮绿灯；超时默认审批时限前一天还未办理的亮黄灯催办；超时默认审批时限前两个小时还未办理的亮红灯警示，并由局行政审批部门跟进提醒。

（三）加强队伍建设。相关部门和单位要加强业务指导，选拔政治素质好、业务能力强、熟悉项目审批业务人员充实审批人员队伍；要根据不同审批业务类型，抽调相应业务骨干组成专家团队，为项目手续办理提供强有力的业务支撑。

（四）完善问责机制。局相关部门要密切跟踪行政审批流程，做好项目催办、督办、回访工作，对超时审批、超时审批且拒不出具审批结果相关人员进行问责。

附件

宿迁市住房和城乡建设局行政审批“超时即办”事项清单

| 序号 | 事项名称 | 权利类型 | 超时即办时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气工程项目初步设计文件的审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 2 | 燃气经营许可证核发 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 3 | 建筑业企业、勘察企业、设计企业、工程监理企业资质核准 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 4 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 5 | 历史建筑实施原址保护审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 6 | 市政设施建设类审批 | 行政许可 | 5个工作日 |
| 7 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 5个工作日 |
| 8 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 5个工作日 |
| 9 | 历史建筑外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 10 | 商品房预售许可 | 行政许可 | 5个工作日 |
| 11 | 特殊车辆在城市道路上行驶审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 12 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 5个工作日 |
| 13 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 9个工作日 |
| 14 | 建筑起重机械使用登记 | 行政许可 | 1个工作日 |
| 15 | 燃气经营者改动市政燃气设施审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 16 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 17 | 房地产开发企业资质核定 | 行政许可 | 10个工作日 |
| 18 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | 9个工作日 |
| 19 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 20 | 燃气经营许可 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 21 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 22 | 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要的审批 | 行政许可 | 3个工作日 |
| 23 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 行政许可 | 3个工作日 |
| 24 | 改造、报废人民防空工程审批 | 行政许可 | 20个工作日 |
| 25 | 拆除人民防空工程审批 | 行政许可 | 20个工作日 |